Contract de servicii

nr. ………… din …………………...2020

Preambul

În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii, intre:

1. Partile contractante

COMUNA RAFAILA, cu sediul în satul Rafaila, comuna Rafaila, judetul Vaslui,  telefon/fax: 0235/459274, cod fiscal 16380780, cont trezorerie deschis la Trezoreria Negresti, cu numarul .....................................................................reprezentată de Finariu Constantin, avand functia de Primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

....................................... ,  cu sediul in .................................... localitatea ............................., str. ......................................, nr. ................., judetul ......................, cod postal .........................., telefon ......................, număr de înmatriculare J../................/...., cod fiscal ......................, cont RO..TREZ............................... deschis la Trezoreria orasului ......., judetul ................................, reprezentata de ....................., avand functia de ......................., în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:                                            contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;      preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;                                                                                          forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze:  Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier  la obiectivul de investitii „Executie foraj de alimentare cu apa(F4, 150 m) si retea de aductiune apa in localitatea Rafaila, comuna Rafaila, judetul Vaslui”, avand Cod CPV : 71247000-1 – Supraveghere a lucrărilor de construcţii (Rev. 2) pana la finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea acestora, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de ......................(....................) lei,  la care care se adaugă ...................(.................) lei TVA. Pretul total al contractului este de ......................... lei, cu TVA inclus.

5.2. Plata serviciilor se va face proportional cu lucrarile executate si receptiile faziale realizate, pana la finalizarea obiectivului de investitie, in functie de fondurile existente in bugetul local cu aceasta destinatie.

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract se deruleaza pe toata perioada executiei lucrarilor, pana la receptia finala a acestora.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după semnarea lui de catre ambele parti.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- Oferta de pret;

- Autorizatia/autorizatiile Diriginte de santier(copie);

- Certificat de inregistrare fiscala(copie);

- Contractele de subcontractare, daca este cazul;

- Alte documente, daca este cazul.

9. Obligaţiile principale ale prestatorului

9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalism si promtitudine.

9.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de consultanta si de dirigentie de santier, conform cu legislatia in vigoare.

9.3. Prestatorul raspunde fata de Beneficiar conform legii, pentru asigurarea verificarii si asigurarii directe a executiei lucrarilor de construire, avand urmatoarele obligatii si raspunderi:

9.3.1. In perioada de pregatire a executiei lucrarilor:

- verifica existenta autorizatiei de construire precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;

- verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

- preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda Executantului liber de orice sarcina;

- participa, impreuna cu Proiectantul, Executantul si Beneficiarul lucrarii la trasarea generala a constructiei si stabilirea bornelor de reper;

- preda constructorului, impreuna cu beneficiarul, terenul rezervat pentru organizarea de santier;

- studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;

- verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru domeniile si cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

- verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a programului de control a proiectantului;

- verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica.

9.3.2. In perioada executiei lucrarilor:

- urmareste realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, contractul de prestari servicii si normele in vigoare;

- verifica detaliile de executie, in vederea clarificarii problemelor legate de aplicabilitatea detaliilor de executie, convoaca, prin reprezentantul beneficiarului, proiectantul lucrarii;

- interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;

- efectueaza verificarile prevazute in norme si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor (procese verbale in faze terminate, procese verbale de lucrari ce devin ascunse);

- participa la verificarea in faze determinante;

- verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte, proiecte etc.

- interzice utilizarea de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fara agrement tehnic(pentru materiale netraditionale);

- interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;

- asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;

- urmareste executia din punct de vedere tehnic pe tot parcursul ei, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

- cere executantului, prin reprezentantul beneficiarului, sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;

- transmite proiectantului, prin reprezentantul beneficiarului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile, neconcordantele ivite pe parcursul executiei;

- verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea  nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii tehnice care schimba conditiile initiale;

- informeaza beneficiarul despre necesitatea unor modificari ale solutiei tehnice, lucrari noi, suplimentarea cantitatilor de lucrari, prevazute in contract, inlocuirea unor materiale etc.;

- urmareste respectarea de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau organele abilitate;

- verifica si certifica cantitatile cuprinse in situatiile de lucrari, avand la baza caietul de atasament, incadrarea acestora in preturile unitare conform contractului, respectarea inchiderilor de deviz conform reglementarilor in vigoare si actualizarea situatiilor de lucrari, conform contractului cu constructorul;

- aduce la cunostinta saptamanal, prin fax sau email, atat investitorului cat si beneficiarului, in fiecare vineri, realizarea graficului de executie si control, printr-un raport ce va contine, pe langa stadiul fizic al lucrarilor, imagini foto doveditoare si lucrarile ce se vor executa saptamana urmatoare;

- la sfarsitul fiecarui raport de activitate, prestatorul trebuie sa confirme daca antreprenorul se incadreaza in termenele intermediare stabilite, si ce masuri se vor lua pentru recuperarea termenelor depasite;

- participa la verificarea lucrarilor pe faze de executie si dispune masuri pentru asigurarea efectuarii de catre constructor a tuturor verificarilor de calitate conform normelor tehnice;

- preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza Cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

- urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul destinat acestora.

9.3.3. La receptia la terminarea lucrarilor

- participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

- urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;

- preda investitorului/utilizatorului actele de receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei.

9.3.4. La receptia finala a lucrarilor

- participa la receptia finala a lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

- urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;

- preda investitorului/utilizatorului actele de receptie si documentatia aferenta, dupa caz.

9.4. Prestatorul raspunde de neaducerea la indeplinire a obligatiilor si raspunderilor prevazute in legislatia in vigoare, precum si neasigurarea din culpa a realizarii nivelului calitativ al constructiei la nivelul prevazut in proiect, caietele de sarcini si a reglementarilor legale in vigoare.

9.5. Prestatorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari. Conform legislatiei in vigoare, prestatorul este solidar in raspunderea cu constructorul in ceea ce priveste lucrarile ascunse si calitatea lucrarilor.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1. Va furniza Prestatorului in timp util toate documentele si informatiile care servesc la buna desfasurare a activitatii de inspectie de santier.

10.2. Va hotari asupra probelemelor pe care i le va aduce la cunostinta Prestatorul si va comunica raspunsul, astfel incat sa nu intarzie prestarea serviciilor.

10.3. Va face tot ce ii sta in putere sa sprijine Prestatorul, asigurand accesul la amplasamentul lucrarilor, precum si alte organizatii si agenti economici in scopul asigurarii documentelor sau a informatiilor necesare derularii contractelor.

10.4. Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de dirigentie de santier.

11. Modalitatea de plata

11.1. Plata se va face in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii.

11.2. Nivelul platilor partiale vor fi egale cu plata efectuata Executantului de lucrari pentru lucrarile efectuate si acceptate la plata.

12. Actualizarea contractului: nu este cazul.

13. Amendamente

13.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

13.2. Prestatorul va tine cartea tehnica la dispozitia beneficiarului si organelor de control.

14. Rezilierea contractului

14.1. Denuntarea unilaterala a contractului este permisa cu o instiintare prealabila cu 15 zile.

14.2. Contractul poate inceta in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una dintre parti.

14.3. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii si contractul poate inceta.

15. Cesiunea

15.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract.

16. Forta majora

16.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

16.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de sase luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa pretinda celeilalte daune-interese.

17. Solutionarea litigiilor

17.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

17.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, partile stabilesc ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

18. Legile aplicabile contractului

18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

19. Prevederi finale

19.1. Dirigintele de santier se obliga:

a) sa asigure beneficiarului consultatii de specialitate in timp util si la un standard de performanta ridicat;

b) sa respecte instructiunile date de beneficiar in ceea ce priveste urmarirea obiectivelor stabilite;

c) sa nu se angajeze sau sa nu negocieze in scopul de a se angaja intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului;

d) sa predea documentatiile convenite la timp si in bune conditii.

19.2. Achizitorul se obliga:

a) sa puna la dispozitia dirigintelui de santier datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii obligatiilor asumate de acesta;

b) sa plateasca remuneratia stabilita, in cuantumul, in conditiile si la termenele stabilite prin prezentul contract.

Prezentul contract a fost intocmit astazi, ...................2020, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR,						 PRESTATOR,

COMUNA RAFAILA	                                                  ........................................................

Primar,						                  Administrator,

Finariu Constantin 					        ..........................................

Secretar General,

P. Voicu Victorita

Contabil,

Handrea Catalina-Viorica

Consilier achizitii publice,

Ciobanica Neculai